|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Sprint Planning Meeting | Sprint no. 2 |
|  | Página(s): 1/2 |
|  | Versão: 1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PROJETO:** | AdotAqui – Albergue Animal | |
| **DATA:** | 20 de Dezembro de 2018 | |
| **LOCAL:** | Sala de aula Teórica de Engenharia de Software | |
| **HORA:** | Por volta das 10 horas | |
| **PARTICIPANTES:** | Estudante César Nero – Project Manager  Estudante David Afonso – Sprint Master  Estudante Rúben Ferreira – Team Member  Professor Nuno Pina – Client | |
| **SITUAÇÃO FINAL DO SPRINT:**  As opiniões em relação ao final deste sprint tornaram-se um pouco divididas. Por um lado os objectivos implementados foram feitos com grande rigor e com a visão de expansibilidade em mente, por outro, outros ficaram um pouco àquem do que seria a nossa expectativa. A estrutura sólida préviamente realizada revelou-se uma mais valia. No entanto, tivemos alguns contra-tempos, nomeadamente os outros projectos a decorrer em paralelo e a prescrição da assinatura do Azure, o que nos obrigou a restruturar parte do projecto.  **As** | | |
| **SPRINT BACKLOG:**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Tarefa | Requisito Funcional | Responsável | A Realizar Neste Sprint | Horas Previstas | Horas realizadas | Prioridade | | Listagem dos animais | RF4 – Permitir aos utilizadores pesquisarem animais. | César Nero e Rúben Ferreira | Sim | 3 |  | Elevada | | Adicionar animais ao sistema | RF1 – Operações CRUD fichas de animais. | César Nero e Rúben Ferreira | Sim | 2 |  | Elevada | | Editar animais no sistema | RF1 – Operações CRUD fichas de animais. | César Nero e Rúben Ferreira | Sim | 2 |  | Elevada | | Visualizar detalhes animal | RF1 – Operações CRUD fichas de animais. | David Afonso e Rúben Ferreira | Sim | 2 |  | Elevada | | Anexar ficheiros à ficha de um animal | RF3 – Permitir aos funcionários adicionarem anexos à ficha do animal. | David Afonso e Rúben Ferreira | Sim | 4 |  | Baixa | | Comentários na página de detalhes de um animal | RF5 – Registo de opiniões, sugestões ou dúvidas relativamente a um animal. | César Nero e David Afonso | Sim | 6 |  | Elevada | | Impressão da ficha de um animal | RF2 – Permitir a impressão da ficha do animal. | César Nero e David Afonso | Sim | 2 |  | Baixa |   BURNDOWN CHART AQUI | | |
| **VERIFICAÇÃO DO SPRINT BACKLOG:**  Com base no planeamento estipulado, todas as tarefas foram desempenhadas com sucesso.  Os testes foram realizados de acordo com previsto e os testes de aceitação seram efectuados no decorrer desta revisão. | | |
| **NOVAS FUNCIONALIDADES:**  Foi implementada a possibilidade de adicionar novos animais ao registo da aplicação, assim como as acções de CRUD especificadas no backlog. | | |
| **BURNDOWN CHART:**  É possível observar no burndown chart os períodos de quebra de desenvolvimento activo, derivado de outros projectos a decorrer em paralelo: | | |
| **FECHO DA REUNIÃO:**  Com o fecho da reunião, podemos constatar que presentemente a nossa aplicação contém as funcionalidades contempladas no primeiro sprint, sincronizadas com sucesso com as novas funções desenvolvidas no sprint actual. | | |
| **OBSTÁCULOS ENCONTRADOS DURANTE A REUNIÃO:** | | |
| **DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO:** | | 9 de Janeiro de 2018 |

**O Project Manager O Professor Responsável**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**