|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Sprint Review Meeting | Sprint no. 3 |
|  | Página(s): 1/3 |
|  | Versão: 1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PROJETO:** | AdotAqui – Albergue Animal | |
| **DATA:** | 10 de Fevereiro de 2019 | |
| **LOCAL:** | Sala de aula Teórica de Engenharia de Software | |
| **HORA:** | Por volta das 10 horas | |
| **PARTICIPANTES:** | Estudante César Nero – Project Manager  Estudante David Afonso – Team Member  Estudante Rúben Ferreira –Sprint Master  Professor Nuno Pina – Client | |
| **SITUAÇÃO FINAL DO SPRINT:**  Este sprint deu oportunidade para limar alguns aspectos finais do restante projecto, ainda que indirectamente descriminado enquanto tarefas a serem realizadas.  Conseguimos implementar com sucesso os dados estatisticos, com recurso a uma extensão paralela que ficou integrada na aplicação.   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Tarefa | Requisito Funcional | Responsável | A Realizar Neste Sprint | Horas Previstas | Horas Realizadas | Prioridade | | Pesquisa de ferramentas para dashboard | M7 RF1 – O sistema deverá suportar elaboração e visualização de dados estatisticos. | César Nero e Rúben Ferreira | Sim | 6 | 6 | Elevada | | Instalação e configuração do dashboard | M7 RF1 – O sistema deverá suportar elaboração e visualização de dados estatisticos. | César Nero e David Afonso | Sim | 3 | 5 | Elevada | | Elaboração de estatisticas | M7 RF1 – O sistema deverá suportar elaboração e visualização de dados estatisticos. | César Nero e Rúben Ferreira | Sim | 6 | 6 | Elevada | | Adaptação visual da plataforma | M7 RF1 – O sistema deverá suportar elaboração e visualização de dados estatisticos. | David Afonso e Rúben Ferreira | Sim | 12 | 12 | Elevada | | | |
| **SPRINT BACKLOG:** | | |
| **VERIFICAÇÃO DO SPRINT BACKLOG:**  Com base no planeamento estipulado, todas as tarefas foram desempenhadas com sucesso.  Ao contrário do expectável, por já nos encontrar-mos em período de avaliações a reunião de testes de aceitação não foi realizada como previsto. | | |
| **NOVAS FUNCIONALIDADES:**  É agora possivel a criação de boards estatisticos | | |
| **BURNDOWN CHART:**  É possível observar no burndown chart que a conclusão foi dada antes da data prevista. | | |
| **FECHO DA REUNIÃO:** | | |
| **OBSTÁCULOS ENCONTRADOS DURANTE A REUNIÃO:** | | |
| **DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO:** | |  |

**O Project Manager O Professor Responsável**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**