## Slide 1: AdotAqui
Engenharia de software
2018/2019
SW-03 | Grupo nº 4
César nero Rúben FERREIRA DAVID AFONSO

## Slide 2: Objetivos da aplicação
Informatização
Agilidade
Dinamismo
Mais Público
Estatísticas

## Slide 3: Funcionalidades da aplicação
Gestão de Utilizadores, Animais e Intervenções Médicas
Pedidos de Adoções e de Acolhimento
Estatísticas do tipo Dashboard
Alertas/Notificações
Fórum com publicações referentes aos animais

## Slide 4: Características da aplicação
Aplicação Web
Concorrência de utilizadores
Disponível ~99.9% do tempo
Tempos de resposta curtos
Suporte a globalização

## Slide 5: Arquitetura Geral
Application Server
Browser Client
IIS Instance and Routing Engine
Controller
View (UI)
Model
Makes an user request
Sends an user response
Internet
Image Hosting
Dashboards
Email Delivery
Source Code

## Slide 6: Metodologia de Desenvolvimento
Metodologia Agile - Scrum
Product Backlog
Sprint Planning Meeting
Sprint Backlog
Reuniões Recorrentes
Sprint Review Meeting
Produto Final
Desenvolvimento

## Slide 7: Desenvolvimento - Sprints
Sprint 1
Sprint 2
Sprint 3
Sprint 4
Autenticações & Perfis
Animais
Adoções, Intervenções Médicas e Notificações
Dashboard, Correções e Testes
Horas previstas: 10h
Horas realizadas: 9h
Duração do sprint: 20/11/18 a 27/11/18
Horas previstas: 15h
Horas realizadas: 9h
Duração do sprint: 27/11/18 a 21/12/18
Horas previstas: 35h
Horas realizadas: 34h
Duração do sprint: 04/01/19 a 31/01/19
Horas previstas: 27h
Horas realizadas: 29h
Duração do sprint: 01/02/19 a 10/02/19

## Slide 8: Burndown Chart - Projeto

## Slide 9: Estimativa de custos
Hospedagem e serviços no Azure
Software
DevExpress
(Dashboard)
Custo Estimado do Projeto
Equipa de Desenvolvimento
e de Testes

## Slide 10: Estimativa de custos
Custo | Valor estimado
Gestor de Projeto | 16€ x 140h = 2240€
2 x Programadores | 2 x 10€ x 81h = 1620€
Beta Testing | 9€ x 40h = 360€
Total | 4220€
Custos de desenvolvimento (final do projeto)
Custos de manutenção (mensal)
Custo | Valor estimado por mês
Servidor da aplicação e Base de Dados | ~ 51,18 €
Software DevExpress | ~ 33,50 €
Serviço KeyVault - Azure | ~ 0,026 €/10 000 transações
Total | ~ 85,68€ /mês